**Proyecto Pagina Web de Agencia de Viajes**

Integrantes: Néstor Larenas

Cristian Vilches

Bastian Ruz

Docente: Juan Carlos Abarca

Fecha: 24/04/2021

******Introducción**

Actualmente estamos trabajando en una pagina web ambientada hacia los viajes, turismo, hotelería. Dentro de eso, el diseño de nuestra pagina web es muy amigable, y también dirigida a todo tipo de edades. En ella se encontrará una infinidad de opciones para cada usuario que tenga el deseo de viajar, todos los destinos posibles con ofertas dependiendo de cada temporada o también promociones por días específicos (CiberyDay-BlackFriday).

# 

# 

# **Situación Actual**

# En la actualidad, estamos viviendo una de las mayores Pandemias del Siglo XXI. El COVID-19, ha golpeado fuertemente el negocio directo de las agencias de viaje y aerolíneas. Ya hoy en día ha progresado la baja de contagio en varios países así dando la opción de que se pueda viajar, obviamente cumpliendo las normas establecidas por cada país para así evitar más contagios a nivel mundial.

# **Cliente**

El usuario promedio que entra a las paginas webs de viajes, es alguien anhela conocer el mundo, para la mayoría es un sueño hecho realidad, ya que, al salir del país natal, se encuentra con otras realidades, culturas, idiomas, religiones, etc. En cierta parte el viajero es apasionado por encontrar el mejor destino de viaje y eso lo queremos lograr directamente con nuestra pagina Web donde queremos centrarnos en darle la facilidad al cliente de encontrar vuelos al mejor precio/calidad del mercado. También dando las opciones de hotelería o paquetes mas convenientes para usuario.

# 

# 

# **Historias de Usuario**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enunciado de la historia | | | | Criterios de aceptación | | | |
| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| 1 | Como Usuario | Requiero visualizar las opciones de Vuelo | Con la finalidad de que la página web muestre todas las opciones de Vuelo | 1 | Poder visualizar las opciones de Vuelo | En caso de que el usuario quiera un Viaje y Alojamiento | Cuando el usuario elija las opciones de Origen y Destino | La Página Web desplegara la ventana de Origen y Destino, cuantas personas y fecha |
| 2 | Poder visualizar las opciones de Vuelo | En caso de que el usuario quiera solo Vuelo | Cuando el usuario elija la opción de Vuelo con Origen y Destino | La Página Web solo visualizara las opciones de las distintas aerolíneas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Como Usuario | Requiero visualizar la opción de Paquetes | Con la finalidad de buscar opciones de Vuelo, Alojamiento | 1 | Poder visualizar las opciones de Paquetes | En caso de que el usuario requiera buscar Vuelo más Alojamiento por días/noches fijos | Cuando el usuario seleccione la opción Paquete | La Pagina desplegara variadas opciones de Paquetes basados en días/noches y precio |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Como Usuario | Requiero visualizar las opciones de pago | Con la finalidad de saber lo más conveniente al momento de pagar | 1 | Poder visualizar métodos de pagos | En caso de que el usuario vea las tarjetas de crédito/debito donde las cuotas le salgan más convenientes | Cuando el usuario elija su opción de pago | La Pagina Web desplegara las tarjetas con las mejores de opciones de cuotas y menos interés |

# **Tablas de Peso**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ID | Enunciado de la Historia | Peso | Valor Peso | Horas |
| 12340-A | Como un usuario quiero seleccionar un Vuelo donde quiero verificar solamente las opciones de las aerolíneas | 6 | 1 | 5 |
| 12341-B | Como un usuario quiero ingresar el Origen y Destino, Ida y Vuelta, Pasajeros | 5 | 2 | 10 |
| 12342-C | Como usuario quiero seleccionar Alojamientos o Atracción | 8 | 3 | 15 |

# **Product Backlog**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad |
| 12340-A | Como usuario quiero ingresar una Ciudad y ver la disponibilidad de vuelos y paquetes | Barra Opciones | Hecho | 7 días | 5 días | Urgente, Importante |
| 12341-B | Como usuario quiero elegir el Hotel o Resort que deseo | Alojamiento | Hecho | 5 días | 3 días | Urgente, Importante |
| 12342-C | Como usuario quiero ver la opción de elegir Vuelos Nacionales más Alojamiento ya sea con 3,4,5 días/noches. | Escapadas | Planificada | 12 días | 8 días | Urgente, Importante |

**Plan de pruebas**

Resumen Plan de Prueba

Dentro de nuestro Plan de Prueba, nos centraremos directamente en las ventanas que queremos agregar, para que el usuario tenga distintas opciones donde pueda elegir los destinos tanto Nacionales e Internacionales.

Historial de Versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Autor** | **Organización** | **Descripción** |
| **24/04/2021** | **3.0** | **Cristian Vilches** | **-** | **Implementación de Ventanas** |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | PGWEB |
| **Proyecto** | Pagina Web Agencia de Viajes |
| **Fecha de preparación** | 12/04/2021 |
| **Cliente** | DuocUc |
| **Product Owner** | Cristian Vilches |
| **Scrum Máster** | Bastian Ruz |
| **Equipo de Desarrollo** | Néstor Larenas |

Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellido** | **Cargo** | **Fecha** |
| **Cristian Vilches** | **Product Owner** | **20/04/21** |
| **Bastian Ruz** | **Scrum Máster** | **20/04/21** |
| **Néstor Larenas** | **Equipo de Desarrollo** | **21/04/21** |

Alcances de las pruebas

De acuerdo con el Plan de Pruebas se hicieron los siguientes casos de Prueba.

* MENU VUELOS
* MENU PAQUETES
* MENU ALOJAMIENTOS
* METODOS DE PAGO

# **Conclusión**

Como equipo, queremos brindar la mejor Agencia de Viajes centrándonos también lo que significa precio/calidad dándole al usuario la facilidad de gestionar el Viaje de sus sueños al mejor precio.

Dada que la situación mundial actual no es muy buena se dan las opciones y oportunidad de poder seguir viajando, mucha gente planeo viajes antes de todo esto, y como Agencia queremos cumplir con esas expectativas que tiene cada usuario.

Finalmente cumpliremos con lo propuesto para así poder dar el mejor servicio de Viajes.